深圳市灯光环境管理中心

管理二所值班宿舍改造项目

招标文件

时间：2019年

深圳市灯光环境管理中心

自行采购项目（工程类）招标文件

- 招标单位：深圳市灯光环境管理中心

- 项目名称：2019年深圳市灯光环境管理中心管理二所值班宿舍改造

- 项目规模： 深圳市灯光环境管理中心管理二所3楼改造为值班宿舍

- 项目地点：深圳市灯光环境管理中心管理二所（福田区梅林街道梅东二路11号）

- 项目内容：按照招标方的设计图纸、工程量清单等要求对管理二所3楼进行改造，具体项目为配电设施线路改造、供排水管道、网络、砌墙、贴地板砖、厕所防水等。

- 项目类型：工程类。

- 资金来源：财政资金。

- 招标方式：公开抽签。

- 承包方式：中标方按照招标方的要求将管理二所3楼改造为值班宿舍，施工中所需的所有材料、设备、人员等由中标方提供；所有进场的施工材料必须有产品合格证，并且经甲方现场管理人员或监理人员核实方能进场使用；中标方必须按设计图纸和甲方现场管理人员的指挥和安排进行施工。在施工中，如需要办理消防报建手续、供电手续、绿化、道路破挖、恢复手续及相关费用，包含在投标报价内，由中标方办理及支付相关费用，投标报价应该是全部费用的报价（包含税金等）。

- 现场勘察：投标方自行现场勘察。

- 安全责任：中标方在施工作业时必须做好安全措施，保障施工作业人员人身安全，在施工作业时所有的安全事故责任（包括对招标方、中标方及任何第三方造成的人身伤害及财产损害等）由中标方负责，招标方不负任何安全责任及经济补偿。

- 质量要求：合格。（一般房屋装饰、装修工程保质期二年，洗手间防水、屋面防水补漏工程保质期五年。）

- 工期：约60个日历天

- 质保金要求：中标方需在工程结算资料经审计后，提交工程质保金。（质保金为审定价的5%。）工程质保金将于本工程验收合格期满五年且期间无质量问题的情况下一次无息退还给中标方。

- 付款方式：本工程支付预付款，在签订合同后15个工作日内支付合同价的10%；当工程施工完成40%并经招标方或招标方监理人员审验确认无工期延误等违反合同约定及招标方要求的情况时，招标方按合同价款30%支付给中标方，即累计支付40%合同价款；项目完成验收工作后，招标方按合同价款30%支付给中标方，即累计支付70%合同价款; 余款待中标方做好结算送审资料送城市管理和综合执法局审定工程结算造价后，支付至经审定的工程结算造价的100%，同时乙方按照审定工程造价的3%支付甲方作为工程质量缺陷保修金。保修期内，如发生质量问题，甲方有权要求乙方24小时修复，并承担修复费用，逾期乙方不予修复，甲方可另行委托第三方修理，所发生的费用全部由乙方承担，并从保修金中扣除。

- 报价币种：人民币。

- 响应承诺：凡参加报名投标的，视为已完全理解和接受该项目的所有要求，并能做出实质性响应承诺，参与抽签。

- 是否接受联合体投标：否。

- 投标人资质等级和要求：

- 建筑装修装饰工程专业承包一级或以上资质；

二十、报名文件组成：

- 投标单位营业执照、资质证书（复印件加盖公章）；

- 法人授权委托书（原件加盖公章）、委托人身份证复印件（加盖公章）；

二十一、招标文件收费：无。

二十二、报名时间：2019年10月10日09点-2019年10月15日18点。

二十三、投标文件递交地点：福田区莲花支路1004号城管大楼西座901室。

二十四、评标方法：公开抽签，抽得最大号者中标。（如抽签最大号有重复，最大号获得者再次进行抽签，直至抽出一家最大号为止）

二十五、开标时间：2019年 10月16日下午2点30分。

二十六、本招标文件所涉及的时间一律为北京时间。

二十七、开标地点：深圳市福田区莲花支路1008号城管大楼西座8楼会议室（如开标地点变更将不另行通知，请留意8楼电梯间公告）。

二十八、投标人需在开标时间之前投标文件，投标文件组成：

（一） 投标人经年检营业执照、资质证书（复印件加盖公章）；

（二）法人代表需提供法人证明、非法人代表须提供授权委托书及身份证复印件（加盖公章）；

（三）项目负责人相关业绩证明（加盖公章）；

（四）项目组成员相关资料（相关专业资质证书、社保清单，加盖公章）；

（五）投标人认为需要的其他资料。

二十九、投标文件份数：1份

三十、发放中标通知书：中标后3个工作日。

三十一、签订合同：发放中标通知书后3个工作日内。

三十二、违规处罚内容及规定：

各投标单位必须严格按照采购公告和本项目施工管理的要求诚信投标，并对投标行为和投标结果承担法律责任。凡出现下列情形之一者，其投标作废标处理；情节严重的，有关处罚情况在深圳市城市管理和综合执法局网站自行招标平台上公布：

- 投标时提供虚假资料进行投标的；

- 与采购单位或其他承包商相互串通，事先商定投标价格或者合谋使特定承包商成交的；

- 因无法履行投标承诺而未能在《成交通知书》发出后3个工作日内与采购单位签订采购合同的；

- 成交后又放弃成交资格的；

- 投标人在质疑投诉中提供虚假材料或情况的；

- 其他违反有关政府采购法律法规规定的。

三十三、废标后续处理：成交承包商放弃成交资格或被废标后，重新抽签产生新成交承包商。

三十四、招标方联系方式：

联系人 ：汪昱，电话：82857967，传真：82941078

深圳市灯光环境管理中心

2019年10月8日