深圳市组合艺术花钵设计竞赛组织方案

主办单位：深圳市绿化管理处

承办单位：虹越花卉股份有限公司

编制日期：2021年1月

深圳市组合艺术花钵设计竞赛组织方案

一、背景目的

为进一步丰富城市绿地景观，营造具有人文、艺术气息，设计新颖、时尚的花钵艺术小品，现组织开展深圳市组合艺术花钵设计竞赛。

二、设计范围及要求

（一）设计范围
    本次竞赛针对城市重要节点及广场、商业街区、路口及地铁出入等人流密集公共区域开展设计，为保障方案评比的规范、统一及公平性，特指定以下三个应用场景进行分析设计：

1.城市重要节点及广场-邓小平画像及大剧院广场

2.商业街区-华强北商业街区

3.路口及地铁出入口-香蜜湖地铁口

设计人需考虑花钵设计作品的通用性，结合应用场景实际分析，合理规划布置点位，在满足安全、使用功能和周边环境景观协调一致的前提下，选择适当配件或植物等进行搭配设计，营造新颖、时尚的组合式艺术花钵小品。3个场景各设计1-2组方案。

（二）设计要求

1.符合推进新时代生态文明建设，贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。

2.主题鲜明，创意独特，造型新颖，具有鲜明的外观特征、较强的吸引力和震撼力；已有设计专利或已有成品不得参加本次竞赛。

3.坚持经济性、可持续性、安全性、可操作性的原则。

三、组织流程

（一）公告报名阶段（2月1日至2月10日，持续10天）。主办单位和承办单位将分别在深圳市城市管理和综合执法局官网、虹越花卉官方公众号等平台发布竞赛公告跟报名相关内容，在报名截止时间（2021年2月10日17:00）之前接收中国境内外设计师个人、群体或机构（简称“设计人”）的咨询和报名（报名方式详见下文）。

（二）方案设计阶段（2月22日至3月23日，持续30天）。设计人收到报名确认回执后，按照主办单位的设计要求开展方案设计工作，持续30天。未预报名设计人可在方案设计时限内按规定补交报名资料和竞赛方案视为有效参赛。

（三）成果评选阶段。根据项目具体需求承办单位邀请相关领域专家组成方案评审专家委员会，对各设计人提交的设计方案进行评比。经专家委员会评审最终得分≥60分（满分100）才有获奖资格。

（四）成果公示阶段。评审结果确定后，提交主办方审定，在深圳市城市管理和综合执法局官网公布获奖方案。公示期间无异议后确定结果，并由专人通知获奖设计人。

（五）颁奖阶段。本次竞赛获奖设计人将获得主办单位颁发的证书和奖金。

四、报名方式

（一）报名条件

本次竞赛采用公开报名加定向邀请方式，境内外具有相关设计经验的设计师个人或设计机构均可报名参加，允许联合体报名，联合体各方不得再单独以个人名义或者与另外设计机构组成联合体参加此次设计竞赛。

（二）报名方法

有意向参与本设计竞赛的设计人首先以电子邮件方式发送报名表及其它报名资料（详见下文），同时将纸质版报名文件在方案设计时限截止前送达至承办单位（以承办单位收到纸质文本时间为准）。

报名截止时间：2021年 2 月10 日17:00

报名邮箱：fazhanke@cgj.sz.gov.cn

报名咨询：杜工 0573-87631601 13750748899

报名资料收件人：黄工 13110285188

收件地址：广东省深圳市罗湖区莲塘街道智美·国威电子商务大厦1605B

（三）报名文件内容

1、深圳市组合式艺术花钵设计竞赛报名表；

2、法人/个人身份证明及身份证复印件（签字并加盖公章）；

3、法人授权委托证明书及受委托人身份证复印件（签字并加盖公章）；

4、报名机构如为联合体，需提供以联合体名义报名的联合体各方共同签订的《联合体协议》，并明确主体机构（原件，加盖公章）。

五、设计成果要求

（一）成果内容及格式

1、成果包含但不限于以下内容：方案三视图（含尺寸、材质等详细数据）、效果图、设计说明或其它必要的文字说明等。

2、书面成果文件6套，规格为A3（297mm×420mm）,正本1套，副本5套。

3、电子成果均刻录为电子光盘，格式为WORD、PDF或DWG，正本1份，副本1份。

4、因受疫情影响，境外设计人只需提供已署名（签名）的设计方案及参赛资料电子版，由承办单位代为打印。

（二）成果提交要求

1、设计成果必须符合中华人民共和国、广东省及深圳市设计有关规范性文件规定及要求，满足主办单位在其组织方案以书面形式确定的对设计成果的要求，内容表达必须完整、清晰、准确。

2、已获得设计专利或已有生产成品销售的作品不得参与本次比赛。

3、设计成果必须经设计人签章方为有效。设计人应在一份完整的设计成果正本文件的封底背后右下角表明设计机构名称，由首席设计师签章、设计机构签章或个人签字，并单独封装。打印文本副本不得出现设计人的名称、标志等特殊标记；刻录光盘正本需加上设计人名称和标志，刻录光盘不得出现设计人的名称、标志等特殊标记。

4.所有设计成果须在规定截止时间前送达，必须按时一次交齐，每份设计成果装订成册，并明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本发现差异，以正本为准。

5.各设计人只允许提交单一或单套设计成果。

（三）设计成果有效性

在规定截止日期前送达，并满足设计要求的成果文件为有效设计成果，有下列情形之一者，视为无效设计成果：

1.设计成果逾期送达；

2.设计成果分次提交；

3.设计成果提交后，更改设计成果的内容；

4.设计成果没有按要求签字、签章；

5.设计成果不符合设计要求，包括成果内容不全；

6.设计成果非原创、已经发表过或与其他同类设计方案
高度雷同的；

7.将设计任务转包或混合其他设计机构人员完成的设计成果；

8.经专家评审委员会半数以上（含半数）评委认定，未
达到设计深度要求的设计成果；

无效设计成果由设计人在收到通知后7日内取回，主办单位不予支付任何费用，逾期未取回的无效设计成果，由主
办单位作报废处理。

六、奖金及相关费用

（一）奖金

设计人提交的正式设计成果经专家评审委员会评审最终得分≥60且获得名次的，将分别获得优胜奖金。本次竞赛共设置奖项11名，奖金合计24万元（奖金包含主办方一次性买断设计成果知识产权的费用，税费由设计人自理），其中：

一等奖1名奖金人民币柒万伍仟元整（小写¥75,000元）；

二等奖2名奖金人民币各肆万元整（小写¥40,000元）；

三等奖3名奖金人民币各贰万元整（小写¥20,000元）；

鼓励奖5名奖金人民币各伍仟元整（小写¥5,000元）。

（二）相关费用支付方式

1、本次设计竞赛奖金均以人民币形式由承办单位代为支付；

2、设计机构以联合体名义参加本次竞赛活动的，承办单位只负责与联合体的主体设计机构联系和结算；

3、设计人收取相关款项前应向承办单位提交合法有效的等额发票，否则承办单位有权拒付款项；

4、设计人所获得的奖金产生的任何税费由设计人自理；

5、所有参加本次竞赛的设计人在竞赛期间所发生的所有差旅等相关费用须自理；

6、本次竞赛活动的奖金，包含主办单位一次性买断设计成果版权（知识产权）的费用。

七、版权问题及法律

（一）版权问题

1、所有参加本次竞赛活动的设计成果署名权归设计人所有，但所有的应征有效的设计文件（包括设计成果、概念提案和报名文件等）在竞赛后不退回设计机构，主办单位有权对提交的所有设计成果进行使用。

2、主办单位有权无偿使用所有设计成果，包括在评审结束后公布评审成果，并通过传媒、专业杂志、专业书刊或其他形式介绍、展示及评价设计成果。

3、设计人应保证设计成果中所有内容均为原创，不得包含任何侵犯第三者知识产权的资料。如发生侵权行为，将由涉及侵权的设计人自行承担一切法律后果，并取消其参与本次竞赛活动的资格和相关奖项。

4、主办单位提供的所有资料（文字、图纸、电子数据等）均受版权保护。未经授权，任何人不得将内容复制、改编、分发、发布、外借、转让，否则将依法追究其相应法律责任，并取消其参与本次竞赛活动的资格。

（二）适用法律

本次竞赛活动的竞赛工作和所有文件适用中国法律，若发生争议，经协商不成时，依法向深圳市福田区人民法院起诉。

（三）保密

本次竞赛活动结束前，设计人或其设计人员未征得主办单位的许可，不得以任何方式披露、公开或展示设计成果，否则将依法追究其相应法律责任，并取消其参加本次竞赛活
动的资格。