
自行采购项目采购文件

一、采购单位（盖章）: 深圳市公园管理中心园博园管理处 	                         
二、项目名称： 园博园服务中心一楼公共空间基础设施修缮工程                            
三、预算金额（元）： 298555.23                          
四、项目类型：□服务类；□货物类；☑工程类。
五、项目概况及工作内容：
 一、项目概况：园博园服务中心建于2004年，该处一楼公共空间建筑面积约200余㎡，线路老化存在安全隐患。根据中心年度工作部署，我园拟对该处一楼公共空间的地面、墙面、天花等进行全面修缮，改造水电等配套设施。
二、工作内容：本基础设施修缮工程涵盖拆除工程、安全修缮工程、水电等配套设施提升工程等。包括地面、天花及墙面修缮，并配套脚手架搭设、成品保护、保洁、材料搬运及垃圾清运等辅助工序。配套设施修缮包括电气系统安全修缮、给排水系统修缮。整体工程通过全面修缮，提升使用功能与环境品质。
六、采购方式：
□公开征集；□邀请竞标；☑公开询价；□定向询价；□直接确定供应商。
七、采购方式选择原因：
为遵循公开公平公正原则，拓宽供应商参与渠道，通过公开询价择优确定服务商，控制项目成本。
八、评标定标方式：（公开征集、邀请竞标适用）
[bookmark: _Hlk72438142]☑最低价法□综合评分法□其他：        
十、技术要求
1、结算原则：工程以实际完成合格工程量及竣工图及验收记录为据结算，按清单分项逐项计量，综合单价固定执行。主材品牌须与清单一致，到场报甲方确认颜色和材质，验收无误后方可使用。
2、验收原则：进场需甲方验收材质、材料，逐项对照清单所列项目（拆除部分、装饰部分、安装部分、给排水、空调部分）进行验收，核查复合木地板铺设、雅晶石艺术漆涂刷、配电箱安装、空调系统安装等每一分项工程的数量与质量是否与清单一致；完整提交竣工资料。
3、提供工程结算书，本项目最终结算金额，以相关审计部门审定的工程结算审核价为准。若该审核价高于中标合同价，则按中标合同价支付；若该审核价低于中标合同价，则按审核价支付。
十一、商务要求
1、工期20天。
2、工程保修期1年。
3、根据项目招标控制价汇总表（附件2）提供工程量报价清单，按实际发生工程量结算，最终结算金额以相关审计部门审定为准，且不超合同价。
十二、供应商资格要求
1.具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证书等证明资料扫描件，原件备查）。如参与投标的供应商为分公司，则须提供分公司营业执照、其所属总公司营业执照及其出具的授权函或承诺书，但只接受直接授权，不接受逐级授权。不接受同一总公司授权两家或以上分公司同时参与本项目投标，也不接受总公司与分公司同时参与本项目投标，如出现上述情形，以上供应商的投标响应文件均按无效投标处理。
2.本项目不接受联合体投标，不接受投标人选用进口产品参与投标（由供应商在《投标及履约承诺函》中作出声明）。
3.参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《投标及履约承诺函》中作出声明）。
4.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在《投标及履约承诺函》中作出声明）。
5.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《投标及履约承诺函》中作出声明）。
注：信用信息查询渠道，具体包括“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“深圳市政府采购监管网”（http://zfcg.sz.gov.cn）以及市、区财政部门认定的其他渠道，具体以开标当日上述渠道的全部查询结果为准。
6.不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为（由供应商在《投标及履约承诺函》中作出声明）。
7.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（由供应商在《投标及履约承诺函》中作出声明）。
8.不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目政府采购活动（由供应商填写《供应商基本情况表》相关信息）。
9.本项目是否专门面向中小企业采购：□是；☑否。
10.其他：响应供应商具有建设主管部门颁发的有效期内的①建筑装修装饰工程专业承包三级及以上资质；②安全生产许可证（提供上述有效证书复印件或扫描件）。
十三、采购文件获取
时间：2026年8月7日-2026年8月10日
[bookmark: _GoBack]获取方式：通过公示附件下载或电话联系，地址：深圳市福田区深南大道8002号园博园管理处
十四、 响应文件提交
截止时间：2026年8月10日
提交地点：深圳市福田区深南大道8002号园博园管理处
提交方式：邮寄或现场提交
联系人及电话：纪任航18819258419
十五、投标/报价文件清单
1.项目投标响应书/报价表（参照附件1-1）	
2.供应商基本情况表（参照附件1-2）
3.廉政承诺书（参照附件1-3）
4.营业执照或机构代码证复印件、法人代表证明书、法人授权书、法人代表、被授权人、项目负责人（如有）身份证复印件、近一个月社保缴纳记录		
5.信用证明材料、股权关系证明	
6.招标文件中需要提供的资质、资格证明文件	
7.同类业绩一览表及合同复印件	按项目要求提供
8.技术部分资料：工程量清单
十六、响应文件编制要求
内容构成：
1、 根据项目招标控制价汇总表（附件2）提供工程量报价清单，且不超过预算价。
2、 文件要求：所有提交材料按要求完成签字盖章、密封装订、提交一份材料。





















附件1-1
项目投标响应书（参考模板）
一、投标项目名称：
二、投标总价：          元。                                                        
☑报总价方式
□报投标下浮率
本投标报价为包干总价，包括考察调研费、研究人员费用、安装调试费、技术服务费、运输费、税金和其他费用。
三、投标人情况：
（一）投标人资质情况：
（二）法人代表、投标被授权人、项目负责人身份证号码：
（三）投标联系人及联系电话               
四、投标人承诺：
（一）本投标人已详细阅知此次招标项目的采购需求，并认可采购需求的各条款内容。本投标人服从采购人和深圳市城市管理和综合执法局的管理。
（二）一旦中标，如出现如下情况，市城市管理和综合执法局可将本投标人纳入不良行为记录名单，有权禁止本投标人参与市城市管理和综合执法局及其下属单位自行采购项目的投标工作：
（1）以任何理由拒签合同；
（2）以各种理由未按期按质履行合同；
（3）被市城市管理和综合执法局或其下属单位以书面形式发出项目履约警告函。

投标单位：（盖章）
法人代表或授权代表：（签字）
日期：
附件1-2
供应商基本情况表
填表单位：（加盖单位公章）	     	     填表日期：    年   月   日
	采购人
	深圳市公园管理中心园博园管理处
	项目名称
	园博园服务中心一楼公共空间基础设施修缮工程

	投标（响应）供应商
	
	供应商统一社会信用代码
	

	投标（响应）供应商相关人员情况

	序号
	职务
	姓名
	身份证号码
	劳动合同关系单位
	缴纳社会
保险单位

	1
	法定代表人/单位负责人/主要经营负责人
	
	
	
	

	2
	项目投标授权代表人
	
	
	
	

	3
	项目负责人
	
	
	
	

	4
	主要技术人员
	
	
	
	

	5
	投标文件编制人员
	
	
	
	

	说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。

	投标（响应）供应商关联关系情况

	序号
	关联关系类型
	关联主体名称
	备注

	1
	控股股东
	
	指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。

	2
	管理关系
	
	指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。

	说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。


附件1-3
廉政承诺书
（服务类、货物类、工程类供应商模板）

深圳市公园管理中心： 
为加强（服务类/货物类/工程类）自行采购的廉政建设，实现（服务类/货物类/工程类）自行采购“优质优廉”的目标，根据市城管和综合执法局有关要求，本人特向贵单位郑重承诺： 
我方在（服务类/货物类/工程类）自行采购项目实施过程中， 将严格遵守有关法律、法规、政策，以及市城管和综合执法局关 于廉政建设的要求。不向贵单位工作人员提供不正当的利益，包括： 
一、不向贵单位工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品、 好 处费、感谢费等。 
二、不向贵单位工作人员支付应由你单位或其本人支付的费用。 
三、不安排贵单位工作人员的配偶、子女及其配偶和其他亲 属到我单位工作。 
四、不向贵单位工作人员提供宴请、旅游、娱乐和健身等活动。 
五、不向贵单位工作人员输送其他不正当利益。 
六、自觉接受监督，若出现上述行为，自愿接受贵单位无条件解除合同，并承担相应的后果。 

承诺人（法定代表人）：           日期：
（盖章）：
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